## Slide 2
Reunião Semanal
Status Report do Projeto
Getninjas para desenvolvedores
Data:
24/02/2021
search-developers
Professor.: Alexander Barreira

## Slide 3: SEMANA 1 - 24/02/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
1- desenho da solução esboço; (Bella)
2- regra de negocio (Bella);
3- contextulização (Vini);
4- protopersona (Ramon);
5- prototipo figma (Gi);
6- modelagem logica (Ju);
7- justificativa do projeto (Vini);
8- Estrutura do projeto (Gi);
9- Redme de regras git (Felipe)
10- Mapa de empatia (Bella);
Avaliar inovações;
Sempre atualizar o planner;
Compartilhar dificuldades;
  Frente Plataforma
  Criação do banco de dados na Azure
  Frente Backend
  Frente Front end
  Definição de rotas no react;
  Componentização de elementos;
  Criação de tela institucional;
  Frente Negócios
Diagrama de classe;
Pesquisa strategy;
Compartilhar dificuldades;
Backlog;
Farol do Projeto

## Slide 4: SEMANA 2 - 03/03/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Pesquisa de campo;
UI kit design (Figma);
Login e logout com Spring-boot;
Mapa de empatia;
Diagrama de classes;
Slides da apresentação;
HLD;
  Frente Plataforma
  Finalização do PPT;
  Frente Backend
  Criação das classes de login e logout no Springboot
  Frente Front end
  Criação dos organismos
  Frente Negócios
  Storyboard
Farol do Projeto
Atenção na organização do planner;
Atenção na separação das branchs
Atenção na ordem da apresentação

## Slide 5: SEMANA 4 - 25/03/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Protótipos do site (fluxos de cadastro, login, painel e perfil);
Integração da aplicação com o JPA e banco H2
Criação do banco de dados no Azure;
Pesquisa e testes com a API do github;
Pesquisa sobre a API iugu
  Frente Backend
  Integração do banco de dados para o java
  Desenvolvimento do CRUD
  Frente Front end
  Refatoração de código existente
  Desenvolvimento das telas de Cadastro
  Desenvolvimento de drawers de Login
  Desenvolvimento das telas de perfil
  Frente Negócios
  Atualização do product Backlog
Farol do Projeto
Atenção na organização do planner;
Atenção na separação das branchs
Atenção na ordem da apresentação

## Slide 6: SEMANA 4 - 11/04/2021
Negócios
Plataforma
Back
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Refatoração de código existente
Avanço das telas de Cadastro - Layout finalizado
Avanço de drawers de Login - Layout finalizado
Avanço das telas de perfil
5. Avanço em CRUD - Cadastro e Serviço Cliente
6. Atualização backlog - atualização das regras de negócio
  Frente Backend
  Criação End point do painel
  Desenvolvimento do CRUD
  Frente Front end
  Integração telas de cadastro
  Validação de formulário das telas de cadastro e login
  Frente Negócios
  Padroes de projeto - pesquisa
  Atualização diagrama de classe
Farol do Projeto
Atenção na organização do planner;
Atenção na separação das branchs
Atenção na ordem da apresentação

## Slide 7: SEMANA 4 - 15/04/2021
Negócios
Plataforma
Back
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Desenvolvimento do CRUD de cadastro e login
Integração telas de cadastro
Validação de formulário das telas de cadastro e login
Padroes de projeto definido
  5. Atualização diagrama de classe
6. Avanços nas telas de cadastro, painel e perfil
  Frente Backend
  Implementar documento de layout e exportar em CSV e TXT
  Endpoint de download e exportação
  Relacionar classes e entidades
  Frente Frontend
  Finalização do layout de painel;
  Finalização do layout de perfil;
  Integração das telas de cadastro com backend;
  Revisão das telas e protótipos
  Frente Negócios
  Apresentação
  diagrama de software de componente
Farol do Projeto
Atenção na organização do planner;
Atenção na separação das branchs
Atenção na ordem da apresentação